## Slide 1
Ilona Bouhuijs i.s.m. kernteam Nieuw Intranet
8 juli 2025
Nieuw Intranet
Kick-off testfase prototype van het nieuwe intranet

## Slide 2: Stand van zaken Nieuw Intranet

## Slide 3
Aanleiding en doel Nieuw Intranet

## Slide 4
Intranet als etalage voor need-to-know informatie
Geen maatwerk
Contenteigenaren plaatsen en onderhouden zelf hun informatie -> spelregels nodig!
Uitgangspunten

## Slide 5
Ontsluiten van need-to-know bedrijfsinformatie in de etalage:
  Uitsluitend zendinformatie;
  Actuele informatie -> niet gedateerd
  (Tijdelijk) actuele informatie, zoals nieuwsberichten
  Bestempeld als definitief -> statische info
  Enkele personen (contentbeheerders) plaatsen de informatie
  Toegankelijk voor alle collega’s (leesrechten voor iedereen)
Daarmee focus op ‘interne communicatie’

## Slide 6
Gerealiseerd
    Inventarisatie van gebruikerseisen
    Blauwdrukken en mock-ups gemaakt, voorgelegd bij UX-expert en klankbordgroep en goedgekeurd door SG
    Prototype gebouwd
Klaar voor testen prototype startpagina, portalen en onderwerppagina’s
    Werkbare etalage waarin stakeholders zaken kunnen uitproberen
    Te testen bouwstenen zitten hier in
    Deze is nog niet in productie; ruimte voor doorontwikkeling waar nodig
    Prototype (zo goed als) afgerond
Stand van zaken

## Slide 7: Richting testfase

## Slide 8
Testen functionaliteiten op template onderwerppagina
Testen ontwerpkeuzes en spelregels: waar is nog aandacht nodig?
Vaststellen wat nog ontbreekt en kan worden aangevuld
Let op: zie omgeving als tijdelijke zandbak, aan uiteindelijke omgeving wordt nog gewerkt
Testfase: juli en augustus
Doel en werkwijze van testen

## Slide 9
Positionering testen Nieuw Intranet in de tijd

## Slide 10
FB gedurende de gehele testperiode aanwezig
Eerste handleidingen beschikbaar, wel doorontwikkeling nodig -> input van testers wordt hierin meegenomen
Ook testen van ontwerpkeuzes en richtlijnen -> iig toegankelijk taalgebruik
Feedback op lay-out en handleiding -> lijst leesbaar voor iedereen
Ondersteuning gedurende testfase

## Slide 11: Tot slot

## Slide 12
  Zoek je medetesters op -> lijst met testers straks op centrale ruimte beschikbaar
  Geef ons feedback over waar je bij het testen tegenaan loopt
  Gezien tijdelijke karakter: leg zaken vast en plaats teksten alvast in word
  Bij nieuwe teksten oog hebben voor toegankelijk taalgebruik
Praktische tips

## Slide 13
  Doorvoeren vereiste aanpassingen in prototype alvorens in productie
  Vaststellen en opmaken definitieve handleidingen
  Meenemen ervaringen in uiteindelijk implementatieplan
  Vaststellen contenteigenaren en -beheerders en hoe te betrekken in implementatie en beheer
Hoe verder na de testfase?